

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Tt (13)

****

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI:**

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

**TÀI LIỆU MEETING REPORT**



|  |  |
| --- | --- |
| **GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:** | TS.TRƯƠNG TIẾN VŨ |
| **SINH VIÊN THỰC HIỆN:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01. | PHAN VĂN THANH | 2685 |
| 02. | NGUYỄN MINH TIỀN PHONG | 3914 |
| 03. | ĐẶNG HỮU QUANG HUY | 2636 |
| 04. | NGUYỄN SỶ KHẢI | 3831 |
| 05. | PHẠM THỊ THANH THÚY | 4438 |

*Đà Nẵng, Ngày 23, tháng 05 năm 2025*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 15/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thảo luận về ý tưởng.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của Giảng viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 15/03/2025 |

+Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 17/03/2025

Thời gian bắt đầu: 15h00

Địa điểm: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Mục tiêu xây dựng website đặt tour du lịch.

-Tích hợp tính năng AI tư vấn lịch trình phù hợp cho khách hàng.

-Thống nhất các chức năng chính và hướng phát triển dự án.

-Xây dựng proposal document.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 17/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 18/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thảo luận và đánh giá proposal document.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 18/03/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 19/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Đánh giá proposal document.

-Góp ý, chỉnh sửa các phần nội dung chưa phù hợp trong proposal.

-Thảo luận về các mục chính cần có trong Project Plan document.

-Xây dựng Project Plan document.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và Giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Phạm Thị Thanh Thúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 19/03/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giảng viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Trương Tiến Vũ Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 20/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

- Thảo luận và đánh giá project plan document.Góp ý chỉnh sửa các mục tiêu, timeline và phân chia công việc trong project plan.Thống nhất các yêu cầu cho việc xây dựng user story document.Phân công người thực hiện user story document.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Đặng Hữu Quang Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 20/03/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 21/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Đánh giá project plan document.Thảo luận và chỉnh sửa user story document.Xây dựng product backlog.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá project plan document | Tất cả thành viên và Giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và Giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Nguyễn Minh Tiền Phong | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 21/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giảng viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Trương Tiến Vũ Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 22/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document.

-Xây dựng sprint backlog document.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng sprint backlog document | Nguyễn Sỷ Khải, Đặng Hữu Quang Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 22/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 23/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Đánh giá product backlog document.

-Đánh giá user story document.

-Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá product backlog document | Tất cả thành viên và Giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và Giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 23/03/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 24/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Chỉnh sửa sprint backlog document.

-Xây dựng database design.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng database design document | Phạm Thị Thanh Thúy, Đặng Hữu Quang Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 24/03/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 25/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.

-Chuẩn bị sprint 1.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 25/03/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 25/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

- Đánh giá sprint backlog document để đảm bảo các task được phân chia hợp lý và đúng tiến độ.

- Đánh giá database design document và architecture document, đảm bảo kiến trúc và cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu các chức năng.

- Thảo luận về kế hoạch triển khai Sprint 1, xác định các công việc ưu tiên, chia task cho từng thành viên.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá sprint backlog document | Giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá architecture document và database design document | Giảng viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 25/03/2025 |

**-**Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giảng viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Trương Tiến Vũ Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 26/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 9h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Họp kế hoạch Sprint 1 theo kế hoạch đã đề ra.

- Phân chia nhiệm vụ cho Sprint 1 bao gồm tạo Sprint Backlog, tài liệu kiểm thử, thiết kế giao diện và các chức năng của Sprint 1.

- Thảo luận về quy trình làm việc và thời gian thực hiện từng task.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Lập kế hoạch Sprint 1 | Tất cả thành viên | 26/03/2025 |
| Tạo Sprint Backlog 1 | Phạm Thị Thanh Thúy, Nguyễn Minh Tiền Phong | 26/03/2025 |
| Thiết kế giao diện | Nguyễn Sỷ Khải | 27/03/2025 – 30/03/2025 |
| Thiết kế giao diện website | Tất cả thành viên | 26/03/2025 |
| Viết tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | Phạm Thị Thanh Thúy | 26/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Tất cả thành viên | 26/03/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giảng viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Trương Tiến Vũ Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 26/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

- Thảo luận test case cho các chức năng của Sprint 1.

- Chỉnh sửa test plan document dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên.

- Đánh giá giao diện (interface) để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với yêu cầu người dùng.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 26/03/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thảo luận và thống nhất về thiết kế giao diện website.

-Phân công công việc cho thiết kế từng phần giao diện:

+Trang chủ

+Trang đăng ký / đăng nhập

+Trang tìm kiếm tour, lọc tour

+Trang danh sách tour

+Trang chi tiết tour

+Trang thanh toán và xác nhận booking

+Trang quản lý thông tin cá nhân

+Xác định deadline hoàn thành thiết kế.

+Thống nhất sử dụng công cụ thiết kế

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thiết kế các giao diện đã ghi. | Phạm Thị Thanh Thúy, Nguyễn Sỷ Khải | 30/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 27/03/2025 |

**-**Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 30/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/03/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Review Sprint 1: kiểm tra tiến độ thiết kế giao diện

-Thiết kế Test Case:

+Đăng ký

+Đăng nhập

+Quên mật khẩu

+Tìm kiếm tour

+Lọc tour theo nhu cầu

+Xem danh sách tour

+Xem chi tiết tour

+Thanh toán tour

+Đăng xuất

+Chỉnh sửa thông tin cá nhân

+Thay đổi mật khẩu

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case cho các chức năng trên | Nguyễn Sỷ Khải, Phạm Thị Thanh Thúy, | 02/04/2025 |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 30/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 02/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Review tất cả các Test Case đã được viết cho các chức năng trong Sprint.

-Góp ý chỉnh sửa các bước test, kết quả mong đợi và bổ sung các trường hợp kiểm thử còn thiếu.

Thống nhất bản Test Case chính thức để chuẩn bị cho giai đoạn Coding và Testing.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review và góp ý Test Case | Phan Văn Thanh | 02/04/2025 |
| Chỉnh sửa Test Case các chức năng trên | Phạm Thị Thanh Thúy | 02/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 02/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Phan Văn Thanh  *Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 03/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Bắt đầu giai đoạn Coding cho Sprint 1 (03/04/2025 – 15/04/2025).

-Thảo luận và thống nhất cách quản lý mã nguồn (sử dụng GitHub / GitLab).

-Lập kế hoạch họp cập nhật tiến độ giữa chừng trong thời gian coding.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thực hiện code các chức năng sprint 1 (Frontend & Backend) | Phan Văn Thanh, Nguyễn Minh Tiền Phong | 14/04/2025 |
| Tích hợp code (Integrate Code) | Phan Văn Thanh, Nguyễn Minh Tiền Phong | 15/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 04/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 09/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Báo cáo tiến độ coding từng chức năng đến thời điểm hiện tại.

-Thảo luận các khó khăn gặp phải trong quá trình lập trình.

-Thống nhất hướng giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt liên quan đến việc kết nối Front-end và Back-end.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tiếp tục coding các chức năng chưa hoàn thành(Back-end) | Nguyễn Minh Tiền Phong | 14/04/2025 |
| Tiếp tục sửa các giao diện chưa có(Front-end) | Phan Văn Thanh | 14/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 09/04/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 15/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

* Thực hiện tích hợp mã nguồn Front-end và Back-end của tất cả các chức năng:
* Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp code.
* Xác nhận các chức năng đã sẵn sàng cho Testing bắt đầu từ ngày 16/04/2025.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tích hợp các chức năng đã hoàn thiện | Nguyễn Minh Tiền Phong | 15/04/2025 |
| Kiểm tra hoạt động sau khi tích hợp | Nguyễn Minh Tiền Phong, Phan Văn Thanh | 15/04/2025 |
| Ghi chú các lỗi phát sinh cần fix trong Testing | Nguyễn Sỷ Khải, Phạm Thị Thanh Thúy | 15/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 15/04/2025 |

**-**Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh*  *Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 16/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Triển khai Testing lần 1 theo Test Case đã được thống nhất từ trước.

-Thực hiện kiểm thử các chức năng đã tích hợp.

-Ghi nhận các lỗi (bugs) phát sinh trong quá trình kiểm thử.

-Phân công sửa lỗi cho từng thành viên theo từng chức năng gặp lỗi.

-Lên kế hoạch Fix Bug và chuẩn bị cho Re-testing.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thực hiện kiểm thử lần 1 theo Test Case | Phạm Thi Thanh Thúy | 16/04/2025 – 18/04/2025 |
| Ghi nhận lỗi và phân loại lỗi | Tất cả thành viên | 16/04/2025 – 18/04/2025 |
| Phân công fix bug | Nguyễn Minh Tiền Phong, Phan Văn Thanh | 18/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 16/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh*  *Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 19/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thảo luận kết quả Testing lần 1 và danh sách lỗi đã ghi nhận.

-Lên kế hoạch kiểm thử lại (Re-testing) sau khi các lỗi được fix.

-Thống nhất quy trình xác nhận lỗi đã sửa.

-Thực hiện Re-testing tất cả các chức năng từ ngày 21/04 – 22/04/2025.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Sửa lỗi các chức năng | Nguyễn Minh Tiền Phong | 20/04/2025 |
| Kiểm thử lại các chức năng (Re-testing) | Tất cả thành viên | 21/04/2025 – 22/04/2025 |
| Xác nhận lỗi đã fix và ghi chú kết quả Re-testing | Tất cả thành viên | 22/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 19/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 23/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Tổng kết kết quả Re-testing của Sprint 1.

-To plan for startup Sprint 2.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tổng hợp kết quả Re-testing | Tất cả thành viên | 23/04/2025 |
| Xác nhận các chức năng đạt yêu cầu Release | Tất cả thành viên | 23/04/2025 |
| Design Sprint 2 interface | Nguyễn Sỷ Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 23/04/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giảng viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Trương Tiến Vũ Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 24/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Kế hoạch Sprint 2:

-Thống nhất phạm vi công việc Sprint 2 bao gồm:

+Đặt tour

+Hủy tour đã đặt

+Xem và đánh giá tour

+Gửi thông tin liên hệ

+Tư vấn hỗ trợ lịch trình bằng AI

+Xem danh sách tour đã đặt

+Quản lý Tour

+Quản lý Booking

+Quản lý Người dùng

+Quản lý Doanh thu

+Quản lý Admin

-Tạo Sprint Backlog 2.

-Lập Tài liệu kiểm thử (Test Plan cho Sprint 2):

-Xác định các hạng mục kiểm thử theo từng chức năng.

-Thống nhất format Test Plan và Test Case.

-Phân công người phụ trách viết Test Case từng phần.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Lập kế hoạch Sprint 2 | Nguyễn Sỷ Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo Sprint Backlog 2 | Đặng Hữu Quang Huy | Cuộc họp tiếp theo |
| Viết tài liệu kiểm thử (Test Plan Sprint 2) | Phạm Thị Thanh Thúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Thống nhất format Test Plan và Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 24/04/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giảng viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Trương Tiến Vũ Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 25/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thiết kế giao diện Sprint 2.Phân công Coding chi tiết từng chức năng.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding các chức năng của sprint 2(Back-end) | Nguyễn Minh Tiền Phong | 02/05/2025-12/05/2025 |
| Coding các giao diện của sprint 2(Front-end) | Phan Văn Thanh, Đặng Hữu Quang Huy | 02/05/2025-12/05/2025 |
| Tích hợp code | Phan Văn Thanh, Nguyễn Minh Tiền Phong, Đặng Hữu Quang Huy | 13/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 25/04/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 28/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Review giao diện Sprint 2.

-Góp ý và chỉnh sửa giao diện.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Hoàn thiện giao diện theo góp ý | Nguyễn Sỷ Khải | 01/05/2025 |
| Xác nhận giao diện chính thứ | Tất cả thành viên | 01/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 28/04/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 29/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/04/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thiết kế Test Case cho các chức năng Sprint 2:

+Xác định các kịch bản kiểm thử (Test Scenario) cho từng chức năng.

+Thống nhất format các trường trong Test Case.

+Phân công người phụ trách viết Test Case cho từng phần.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case cho sprint 2 | Nguyễn Sỷ Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 29/04/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 01/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Review các Test Case đã thiết kế cho Sprint 2.

-Đánh giá tính hợp lý của từng bước kiểm thử và các trường thông tin trong Test Case.

-Chỉnh sửa và hoàn thiện Test Case.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review và góp ý Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa và hoàn thiện Test Case | Nguyễn Sỷ Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 01/05/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 02/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Bắt đầu giai đoạn Coding Sprint 2:

+Thống nhất timeline coding từ 02/05/2025 đến 13/05/2025.

+Phân công cụ thể công việc cho từng chức năng giữa Front-end và Back-end.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding các chức năng của sprint 2(Back-end) | Nguyễn Minh Tiền Phong | 02/05/2025-12/05/2025 |
| Coding các giao diện của sprint 2(Front-end) | Phan Văn Thanh, Đặng Hữu Quang Huy. | 02/05/2025-12/05/2025 |
| Tích hợp code | Nguyễn Minh Tiền Phong , Phan Văn Thanh, Đặng Hữu Quang Huy. | 13/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 02/05/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh*  *Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 09/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 9/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Báo cáo tiến độ coding giữa chừng.

-Báo cáo tiến độ hoàn thành từng chức năng theo kế hoạch đã phân công.

-Giải pháp và hướng xử lý.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Hoàn thiện các chức năng còn lại. | Nguyễn Minh Tiền Phong | 12/05/2025 |
| Họp nhóm xử lý các vướng mắc về API | Tất cả thành viên | 10/05/2025 |
| Chuẩn bị cho tích hợp code | Nguyễn Minh Tiền Phong, Đặng Hữu Quang Huy, Phan Văn Thanh. | 13/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 09/05/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh*  *Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 13/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

**1.Thành phần tham dự**

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

**2.Nội dung**

-Tổng hợp tiến độ Coding Sprint 2 trước tích hợp.

-Kế hoạch tích hợp code.

-Vấn đề cần chú ý khi tích hợp.

**3.Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Merge nhánh chức năng vào nhánh develop | Nguyễn Minh Tiền Phong, Đặng Hữu Quang Huy, Phan Văn Thanh. | 13/05/2025 |
| Kiểm tra hoạt động sau tích hợp | Tất cả thành viên | 13/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 13/05/2025 |

-Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 14/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Thực hiện Testing lần 1 theo kế hoạch Sprint 2:

-Ghi nhận kết quả Testing.

-Các lỗi chủ yếu được ghi nhận ở.

-Phân công Fix Bug.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thực hiện Testing lần 1 | Nguyễn Sỷ Khải | 14/05/2025 – 15/05/2025 |
| Ghi nhận lỗi và phân loại lỗi | Nguyễn Sỷ Khải | 15/05/2025 |
| Phân công sửa lỗi (Fix Bug) | Nguyễn Minh Tiền Phong, Đặng Hữu Quang Huy, Phan Văn Thanh. | 16/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 14/05/2025 |

**-**Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh*  *Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 16/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Fix Bug theo kết quả Testing lần 1.

-Re-testing sau khi Fix Bug.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix bug các chức năng còn lỗi | Nguyễn Minh Tiền Phong, Đặng Hữu Quang Huy, Phan Văn Thanh. | 17/05/2025 |
| Re-testing 2 | Nguyễn Sỷ Khải | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 16/05/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phan Văn Thanh*  *Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 19/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Sprint Review Meeting (Trình bày kết quả Sprint 2).

-Tổng kết kết quả Sprint 2.

-Thực hiện Release Sprint 2.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá sprint 2 | Tất cả thành viên | 19/05/2025 |
| Kiểm tra lần cuối các chức năng sau deploy | Tất cả thành viên | 19/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 19/05/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giảng viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Trương Tiến Vũ Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*

**XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH TÍCH HỢP AI TƯ VẤN LỊCH TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG**

Ngày họp: 23/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa CNTT, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/05/2025

Ghi lại bởi: Nguyễn Sỷ Khải

# 1.Thành phần tham dự

-Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Tiến Vũ

-Nhóm trưởng: Phan Văn Thanh

-Thành viên:

•Nguyễn Sỷ Khải

•Nguyễn Minh Tiền Phong

•Phạm Thị Thanh Thúy

•Đặng Hữu Quang Huy

-Vắng mặt: Không

# 2.Nội dung

-Sprint review.

# 3.Tiến trình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| * Đánh giá các product backlog đã Pass * Đánh giá các product backlog đã Fail | Phan Văn Thanh | Góp ý của Giảng viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Sỷ Khải | 23/05/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giảng viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Trương Tiến Vũ Phan Văn Thanh Nguyễn Sỷ Khải*